|  |
| --- |
| Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung |
|  | Vergabe-Nr.       |
|  |
| **1** | [x]  | **Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):** |
|  | [x]  | **Auftraggeber:** |
|  |  | Name: | Gemeinde Wahrenholz |
|  |  | Straße: | Hauptstraße 47 |
|  |  | PLZ, Ort: | 29399 , Wahrenholz |
|  |  | Telefon: | 05835/274 |
|  |  | Fax: | 05835/7118 |
|  |  | eMail: | gemeinde@wahrenholz.de  |
|  |  | Internet: | https://www.wesendorf.de/ |
|  |
| **2** | **Vergabeverfahren:** Beschränkte Ausschreibung. |
|  |
| **3** | **Auftragsgegenstand:** |
|  | Neugestaltung Vorplatz am Ehrenmal an der Hauptstraße in Wahrenholz |
|  |
| **4** | **Ort der Ausführung:** |
|  | Nebenanlagen der Hauptstraße L286 |
|  |
| **5** | **Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:** |
|  | 150 m³ Bodenaushub Z2, ausheben und verwerten20 m³ Bodenaushub Z1.1, ausheben und verwerten25 m² Beton- oder Naturststeinklein pflaster höhenmäßig angleichen120 m Rasen-, Tief- und Hochbord aufnehmen, verwerten125 m Pflasterstreifen aus Naturstein in Beton setzen, 1- oder 3-zeilig 10 m Hochbord und Rundbord setzen25 m³ Frostschutzschicht einbauen130 m² Kleinpflaster Granit auf 15 cm Schottertragschicht verlegen100 m Kabelverlegung Straßenbeleuchtung3 St Leuchtenhülsen DN 300 setzen3 St Sitzbänke aus Metall mit Drahtgitter b=1,85m aufstellen |
|  |
| **6** | **Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:** |
|  | [x]   | Fertigstellung der Leistungen bis: | 21. KW 2021 |
|  | [x]   | Dauer der Leistung: | 4 Wochen |
|  | ggf. Beginn der Ausführung:  | 15. KW 2021 |
|  |